# Iliagpt — Resumen de Capacidades 1000

Generado: 2026-02-12 13:24 UTC

Run ID: fb5dad03-233e-4a45-8958-21da7c4d1d04

# Resumen Ejecutivo

El mapa maestro comprende 1000 capacidades distribuidas en 16 categorías. El estado actual muestra 280 capacidades completamente implementadas (28.0%), 220 parcialmente implementadas (22.0%), y 500 pendientes (50.0%). La cobertura efectiva ponderada es del 39.0%. Se identificaron 50 candidatos a redundancia que requieren revisión.

## Distribución por Categoría

| Categoría | Total | Completa | Parcial | % Cob. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma, Mensajería, Ops y Seguridad | 200 | 98 | 102 | 74.5% |
| Documentos y Biblioteca | 70 | 52 | 18 | 87.1% |
| Autonomía de Agente / Multi-Agente | 70 | 43 | 27 | 80.7% |
| Automatización del Navegador | 60 | 46 | 14 | 88.3% |
| Investigación Académica | 50 | 16 | 34 | 66.0% |
| Búsqueda Web en Tiempo Real | 50 | 25 | 25 | 75.0% |
| Terminal, Ejecución y ChatOps | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Inteligencia de Código y Repo Ops | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Infraestructura, Cloud y Contenedores | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Seguridad, Identidad y Compliance | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Observabilidad y Fiabilidad | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Conectores, Datos y Workflows | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| IA Super-Person Cores | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Knowledge, RAG y Memoria | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| Enterprise, Gobernanza y Colaboración | 50 | 0 | 0 | 0.0% |
| RPA Avanzado y Computer Use | 50 | 0 | 0 | 0.0% |

# Detalle por Categoría

## Plataforma, Mensajería, Ops y Seguridad

IDs: 0301-0500 | Total: 200 | Completas: 98 | Parciales: 102 | Cobertura: 74.5%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0304] Dashboard del gateway
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

2. [0306] Gestión de agentes
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

3. [0307] Gestión de nodos
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

4. [0308] Gestión de config
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

5. [0311] Pairing de dispositivos
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

6. [0312] Acceso remoto seguro
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

7. [0346] Nodes iOS
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

8. [0347] Nodes Android
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

9. [0348] Nodes macOS
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

10. [0349] Nodes headless
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Control UI, Sessions, Cron/Webhooks, Policies

## Documentos y Biblioteca

IDs: 0161-0230 | Total: 70 | Completas: 52 | Parciales: 18 | Cobertura: 87.1%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0171] Portadas automáticas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

2. [0173] Encabezados académicos
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

3. [0174] Notas al pie
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

4. [0176] Control de cambios
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

5. [0177] Comentarios visibles
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

6. [0206] Historial de cambios
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

7. [0209] Compartición controlada
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

8. [0210] Organización por carpetas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

9. [0211] Organización por sesión
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

10. [0212] Organización por agente
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Excel/Word/PPT, Templates, Exports, Library

## Autonomía de Agente / Multi-Agente

IDs: 0231-0300 | Total: 70 | Completas: 43 | Parciales: 27 | Cobertura: 80.7%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0233] Sub-agentes en background
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

2. [0235] Sub-agentes temporales
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

3. [0236] Sub-agentes persistentes
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

4. [0240] Aislamiento de contexto
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

5. [0243] Memoria por workspace
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

6. [0245] Memoria a largo plazo
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

7. [0252] Preguntas aclaratorias mínimas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

8. [0253] Optimización de rutas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

9. [0263] Cancelación de tareas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

10. [0264] Pausa y reanudación
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Planner, Sub-agents, Memory, Self-check

## Automatización del Navegador

IDs: 0101-0160 | Total: 60 | Completas: 46 | Parciales: 14 | Cobertura: 88.3%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0117] Manejo de cookies
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

2. [0118] Login automático
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

3. [0119] Logout automático
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

4. [0120] Manejo de MFA (asistido)
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

5. [0133] Manejo de iframes
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

6. [0134] Manejo de shadow DOM
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

7. [0135] Detección de errores visuales
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

8. [0146] Aislamiento por workspace
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

9. [0149] Reproducción de sesiones
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

10. [0150] Debug visual
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Playwright, CDP, Screenshots, HAR/Trace

## Investigación Académica

IDs: 0001-0050 | Total: 50 | Completas: 16 | Parciales: 34 | Cobertura: 66.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0007] Filtro por autor
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

2. [0009] Filtro por revista
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

3. [0010] Filtro por factor de impacto
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

4. [0011] Filtro por cuartil (Q1–Q4)
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

5. [0012] Filtro por idioma
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

6. [0013] Detección de artículos revisados por pares
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

7. [0014] Descarga de PDFs académicos
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

8. [0015] Lectura automática de PDFs
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

9. [0016] OCR de PDFs escaneados
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

10. [0018] Extracción de metodología
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Academic Search, DOI, PDF parsing, Citations

## Búsqueda Web en Tiempo Real

IDs: 0051-0100 | Total: 50 | Completas: 25 | Parciales: 25 | Cobertura: 75.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0056] Extracción de tablas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

2. [0057] Extracción de listas
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

3. [0058] Extracción de metadatos
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

4. [0059] Seguimiento de enlaces
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

5. [0060] Crawling controlado
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

6. [0062] Comparación de fuentes
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

7. [0063] Verificación cruzada
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

8. [0064] Detección de fake content
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

9. [0065] Análisis de autoridad del sitio
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

10. [0067] Exportación de páginas a PDF
   Estado: Parcial | Impacto: ALTO | Riesgo: Implementación incompleta
   Tags: Web Search, Readable fetch, Freshness, Rate limiting

## Terminal, Ejecución y ChatOps

IDs: 0501-0550 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0501] Terminal interactivo desde el chat (PTY)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

2. [0502] Ejecución de comandos con sandbox (seccomp/apparmor)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

3. [0503] Streaming en tiempo real de stdout/stderr
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

4. [0504] Captura de código de salida (exit code)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

5. [0505] Timeout por comando ejecutado
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

6. [0506] Retries con backoff y jitter para comandos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

7. [0507] Kill/stop/restart de procesos desde chat
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

8. [0508] Listar procesos y árbol de procesos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

9. [0509] Limitación de CPU/memoria por comando (cgroups)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

10. [0510] Limitación de I/O y red por comando
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: PTY, Sandbox, Command allowlist, OpenTelemetry

## Inteligencia de Código y Repo Ops

IDs: 0551-0600 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0551] Indexación incremental del repositorio (code index)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

2. [0552] Búsqueda semántica en el repositorio (code search)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

3. [0553] Búsqueda léxica avanzada (ripgrep) integrada
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

4. [0554] Autocompletado mediante Language Server Protocol (LSP)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

5. [0555] Ir a definición (go-to-definition)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

6. [0556] Encontrar referencias (find references)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

7. [0557] Renombrado seguro de símbolos (refactor rename)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

8. [0558] Extracción de método/función (refactor extract)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

9. [0559] Inline de función (refactor inline)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

10. [0560] Organización automática de imports
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: LSP, AST edits, CI/CD, GitOps

## Infraestructura, Cloud y Contenedores

IDs: 0601-0650 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0601] Construcción de contenedores Docker (docker build)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

2. [0602] Ejecución de contenedores Docker (docker run)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

3. [0603] Orquestación docker-compose up/down
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

4. [0604] Cache de builds con BuildKit
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

5. [0605] Build multi-arquitectura (amd64/arm64)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

6. [0606] Escaneo de imágenes de contenedor (vuln scan)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

7. [0607] Publicación en registry (push/pull)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

8. [0608] Despliegue Kubernetes (kubectl apply)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

9. [0609] Ejecución en Kubernetes (kubectl exec)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

10. [0610] Helm install/upgrade/rollback
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Docker, Kubernetes, Terraform, GitOps

## Seguridad, Identidad y Compliance

IDs: 0651-0700 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0651] RBAC: roles y permisos por workspace
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

2. [0652] ABAC: políticas por atributos (OPA)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

3. [0653] Principio de mínimo privilegio (least privilege)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

4. [0654] Pairing de dispositivo con QR/clave segura
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

5. [0655] Rotación de tokens de sesión automática
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

6. [0656] Tokens de corta duración (short-lived)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

7. [0657] Integración OAuth2
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

8. [0658] Integración OIDC
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

9. [0659] Integración SAML
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

10. [0660] SCIM provisioning de usuarios
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OPA, Sigstore, SBOM, mTLS, DLP

## Observabilidad y Fiabilidad

IDs: 0701-0750 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0701] Logging estructurado JSON (estándar)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

2. [0702] Sampling de logs (configurable)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

3. [0703] Correlation IDs en todas las acciones
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

4. [0704] OpenTelemetry tracing end-to-end
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

5. [0705] Exportador Prometheus de métricas
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

6. [0706] Dashboards Grafana predefinidos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

7. [0707] Alertas Alertmanager predefinidas
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

8. [0708] SLO/SLA tracking por servicio
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

9. [0709] Error budget burn alerts
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

10. [0710] Percentiles de latencia (p50/p95/p99)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: OpenTelemetry, Prometheus, SLO/SLA, Chaos

## Conectores, Datos y Workflows

IDs: 0751-0800 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0751] Framework de conectores (tipado)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

2. [0752] Conector Gmail: lectura de inbox
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

3. [0753] Conector Gmail: envío con aprobación
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

4. [0754] Conector Calendar: lectura y slots libres
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

5. [0755] Conector Contacts: búsqueda y resolución
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

6. [0756] Conector Slack: lectura y envío
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

7. [0757] Conector Teams: lectura y envío
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

8. [0758] Conector Discord: lectura y envío
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

9. [0759] Conector Telegram: lectura y envío
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

10. [0760] Conector SMS: envío (provider)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Connectors, Webhooks, Kafka/Queues, ETL

## IA Super-Person Cores

IDs: 0801-0850 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0801] Core de planificación (Planner)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

2. [0802] Planificación jerárquica HTN
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

3. [0803] Planificación con dependencias y DAG
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

4. [0804] Replanificación dinámica ante fallos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

5. [0805] Estimación de costo/tiempo por plan
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

6. [0806] Router de herramientas (Tool Router)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

7. [0807] Enrutamiento por modelo (Model Router)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

8. [0808] Mixture-of-Experts routing (MoE)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

9. [0809] Selección de sub-agentes por rol
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

10. [0810] Delegación y coordinación de sub-agentes
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: JSON Schema, Model routing, Eval harness, HITL

## Knowledge, RAG y Memoria

IDs: 0851-0900 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0851] Indexación de documentos en background
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

2. [0852] Ingesta incremental de fuentes
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

3. [0853] Deduplicación semántica de documentos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

4. [0854] Chunking inteligente (structure-aware)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

5. [0855] Generación de embeddings (model-agnostic)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

6. [0856] Embeddings en batch con colas
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

7. [0857] Recuperación híbrida (BM25 + vector)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

8. [0858] Reranking con cross-encoder
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

9. [0859] Expansión de query (query expansion)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

10. [0860] Retrieval multi-hop (iterativo)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: RAG, GraphRAG, Vector DB, ACL-aware retrieval

## Enterprise, Gobernanza y Colaboración

IDs: 0901-0950 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0901] Workspaces multi-usuario
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

2. [0902] Roles de usuario (admin/editor/viewer)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

3. [0903] Consola de administración
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

4. [0904] Exportación de auditoría (audit exports)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

5. [0905] Políticas de retención de datos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

6. [0906] Legal hold (alto nivel)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

7. [0907] GDPR: borrado por solicitud
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

8. [0908] GDPR: exportar datos del usuario
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

9. [0909] Gestión de consentimientos
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

10. [0910] Plantillas de políticas corporativas
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: Multi-tenant, Retention, SIEM, Approvals

## RPA Avanzado y Computer Use

IDs: 0951-1000 | Total: 50 | Completas: 0 | Parciales: 0 | Cobertura: 0.0%

### Top 10 Capacidades Críticas

1. [0951] Detección de elementos por visión (CV)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

2. [0952] OCR en pantalla para UI
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

3. [0953] Navegación por accessibility tree
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

4. [0954] Soporte WebDriver BiDi
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

5. [0955] Soporte CDP low-level control
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

6. [0956] Typing humano (delays y jitter)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

7. [0957] CAPTCHA: human-in-the-loop (sin bypass)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

8. [0958] Monitoreo de descargas en navegador
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

9. [0959] Flujos MFA asistidos (pedir código al usuario)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

10. [0960] Integración con password managers (aprobada)
   Estado: No implementada | Impacto: ALTO | Riesgo: Funcionalidad ausente
   Tags: CV, OCR, Accessibility, WebDriver BiDi, Lighthouse

# Redundancias e Inconsistencias

Se identificaron 50 pares de capacidades con alto grado de solapamiento. A continuación se presentan los principales candidatos a fusión o revisión.

1. [0882] vs [0883]
   Exportación de knowledge base ↔ Importación de knowledge base
   Similitud: título 93%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0882 como primaria, absorber 0883.

2. [0757] vs [0759]
   Conector Teams: lectura y envío ↔ Conector Telegram: lectura y envío
   Similitud: título 92%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0757 como primaria, absorber 0759.

3. [0728] vs [0729]
   Inyección de fallas de red (simulada) ↔ Inyección de fallas de disco (simulada)
   Similitud: título 92%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0728 como primaria, absorber 0729.

4. [0728] vs [0730]
   Inyección de fallas de red (simulada) ↔ Inyección de fallas de CPU (simulada)
   Similitud: título 92%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0728 como primaria, absorber 0730.

5. [0729] vs [0730]
   Inyección de fallas de disco (simulada) ↔ Inyección de fallas de CPU (simulada)
   Similitud: título 92%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0729 como primaria, absorber 0730.

6. [0897] vs [0898]
   Indexación de transcripciones de audio ↔ Indexación de transcripciones de video
   Similitud: título 92%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Capacidades casi idénticas. Mantener 0897 como primaria, absorber 0898.

7. [0663] vs [0665]
   Integración con AWS Secrets Manager ↔ Integración con GCP Secret Manager
   Similitud: título 90%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0663 con alcance ampliado.

8. [0402] vs [0405]
   Métricas de UI ↔ Métricas de uptime
   Similitud: título 88%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0402 con alcance ampliado.

9. [0756] vs [0758]
   Conector Slack: lectura y envío ↔ Conector Discord: lectura y envío
   Similitud: título 88%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0756 con alcance ampliado.

10. [0790] vs [0791]
   Orquestación de workflows estilo Airflow ↔ Orquestación de workflows estilo Dagster
   Similitud: título 88%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0790 con alcance ampliado.

11. [0756] vs [0757]
   Conector Slack: lectura y envío ↔ Conector Teams: lectura y envío
   Similitud: título 87%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0756 con alcance ampliado.

12. [0005] vs [0007]
   Filtro por año ↔ Filtro por autor
   Similitud: título 87%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0005 con alcance ampliado.

13. [0592] vs [0593]
   Plantillas de issues automáticas ↔ Plantillas de PR automáticas
   Similitud: título 87%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0592 con alcance ampliado.

14. [0067] vs [0069]
   Exportación de páginas a PDF ↔ Exportación de páginas a texto
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0067 con alcance ampliado.

15. [0462] vs [0463]
   Documentación de usuario ↔ Documentación de API
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0462 con alcance ampliado.

16. [0756] vs [0759]
   Conector Slack: lectura y envío ↔ Conector Telegram: lectura y envío
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0756 con alcance ampliado.

17. [0038] vs [0040]
   Exportación a Word ↔ Exportación a PDF
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0038 con alcance ampliado.

18. [0091] vs [0097]
   Búsqueda de APIs ↔ Búsqueda de precios
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0091 con alcance ampliado.

19. [0226] vs [0229]
   Plantillas educativas ↔ Plantillas ejecutivas
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0226 con alcance ampliado.

20. [0244] vs [0245]
   Memoria a corto plazo ↔ Memoria a largo plazo
   Similitud: título 86%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0244 con alcance ampliado.

21. [0067] vs [0068]
   Exportación de páginas a PDF ↔ Exportación de páginas a Markdown
   Similitud: título 85%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0067 con alcance ampliado.

22. [0771] vs [0773]
   Conector VectorDB: pgvector ↔ Conector VectorDB: Pinecone
   Similitud: título 85%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0771 con alcance ampliado.

23. [0028] vs [0029]
   Generación de objetivos de investigación ↔ Generación de preguntas de investigación
   Similitud: título 85%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0028 con alcance ampliado.

24. [0056] vs [0057]
   Extracción de tablas ↔ Extracción de listas
   Similitud: título 85%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0056 con alcance ampliado.

25. [0097] vs [0098]
   Búsqueda de precios ↔ Búsqueda de productos
   Similitud: título 85%, tags 100%, criterios 100%
   → FUSIONAR: Misma tecnología y criterios. Consolidar en 0097 con alcance ampliado.

# Recomendaciones de Estandarización

## R01 — Nomenclatura unificada

Todos los IDs deben seguir el formato 4 dígitos (0001-1000). Los nombres de capacidades deben iniciar con verbo en infinitivo o sustantivo de acción.

## R02 — Tech Tags normalizados

Crear un catálogo cerrado de tech tags válidos. Eliminar sinónimos (ej: 'Academic Search' vs 'Búsqueda Académica'). Máximo 6 tags por capacidad.

## R03 — Criterios de aceptación medibles

Todo criterio de aceptación debe incluir al menos un indicador cuantificable (latencia, tasa de error, cobertura mínima).

## R04 — Feature flags consistentes

Formato: cap_XXXX_enabled. Verificar que no haya duplicados ni flags huérfanos.

## R05 — Consolidación de redundancias

Ejecutar la fusión de los pares identificados con score > 0.85. Mantener la capacidad con ID menor como primaria.

## R06 — Seguridad como requisito transversal

Los 4 controles de seguridad (auth, HITL, PII, rate limits) deben ser idénticos en todas las capacidades o especializados explícitamente.

## R07 — Observabilidad obligatoria

Toda capacidad debe instrumentar al menos: spans OTel, logs JSON con correlation_id, y métricas de latencia/errores.

## R08 — Documentación mínima

Cada capacidad requiere: README de configuración, ejemplos de uso, y runbook de troubleshooting.

## R09 — Testing por niveles

Obligatorio: unit + integration. Recomendado: E2E + golden tests. Cobertura mínima: 80%.

## R10 — Dependencias explícitas

Declarar dependencias entre capacidades en el manifiesto. No asumir que otra capacidad está implementada sin verificar feature flag.

## R11 — Versionado de contratos

Cada capacidad debe declarar versión de su contrato API (input/output). Cambios breaking requieren nueva versión.

## R12 — Revisión trimestral de cobertura

Cada trimestre, ejecutar este script de auditoría. Objetivo: >80% cobertura efectiva en categorías core (1-6).